Capstone

SIGLAS Y SECCIÓN: 005D

NOMBRE DE LA SEDE: Antonio Varas

Acta de cierre Proyecto Ágil

Integrantes:

Emilio Rubina

Fabian Fernández

Benjamín González

Profesor:

CINDY BETZABE CONTADOR CISTERNA

17/11/2025

Contenido

1. Objetivos y Alcances del proyecto	3

2. Resumen de Entregables	4

Entregables funcionales	4

Entregables backend / infraestructura	4

Documentación y operación	4

3. Evaluación de calidad	5

4. Lecciones aprendidas clave	6

5. Cierre formal del proyecto	7

# 1. Objetivos y Alcances del proyecto

Visión: Entregar una aplicación móvil simple, estable y útil para la gestión de rutinas, registro de progreso y comunicación entre coach y alumnos, con integración a Google Sheets y soporte para videollamadas/recursos multimedia.

Objetivos principales entregados

- Implementar registro e inicio de sesión seguro (usuarios, coach, roles).

- Permitir sincronizar rutinas mediante Google Sheets (vinculación y cache).

- Registrar progreso, wellness y métricas por usuario.

- Proveer vistas para coach con métricas y seguimiento individual.

- Incluir notificaciones, recordatorios y la infraestructura mínima para videollamadas o grabaciones.

- Documentación técnica completa y guía de despliegue.

Alcance ejecutado
 El proyecto completó el ciclo de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue en 6 sprints (2 semanas cada uno). Se integraron backend (Node/Express), base de datos en AWS RDS, deployments en Railway y cliente móvil en React Native / Expo.

# 2. Resumen de Entregables

Estado general: Entregables principales completados y validados por QA y Product Owner. A continuación se listan los entregables (incluyendo los documentos añadidos solicitados):

### Entregables funcionales

- App móvil (React Native / Expo) con login, dashboard, rutinas, progreso y perfil.

- Panel coach: lista de clientes, estadísticas y detalle de seguimiento.

- Integración Google Sheets para rutinas personalizadas con fallback a cache.

- Notificaciones push y recordatorios básicos.

### Entregables backend / infraestructura

- API REST (Node + Express) con endpoints de autenticación, rutinas, progreso y wellness.

- Despliegue en Railway y conexión a AWS RDS (MySQL).

- Mecanismos de logging básico y health endpoints.

### Documentación y operación

- Documentación técnica (modelo 4+1, ERD, scripts SQL).

- Guía de despliegue (Railway + AWS + variables ENV).

- Manual de usuario (usuario final) y manual técnico (operación/soporte).

- Plan de Continuidad y Monitoreo (procedimientos y responsables).

- Checklist de Aceptación — listado por HU con criterio y estado.

- Checklist de Aceptación — listado por HU con criterio y estado. A

- Informe de Cierre de Sprint/Release — resumen por sprint, velocidad y métricas.

- Acta de Cierre de Proyecto Ágil — este documento.

- Informe de Retrospectiva Final — aprendizajes y acciones.

- Guía de Despliegue — instrucciones paso a paso.

- Manual de Usuario (final y técnico) — entregable operacional.

- Plan de Continuidad o Monitoreo — responsables, backups.

# 3. Evaluación de calidad

Métricas generales

- Sprints: 6 (2 semanas cada uno)

- Velocidad promedio: 24 puntos / sprint

- Historias completadas (porcentaje): 92% (algunas tareas menores replanificadas)

- Bugs críticos encontrados: 3 (resueltos)

- Defectos menores pendientes para mantenimiento: 4

Cobertura y pruebas

- Casos de prueba ejecutados: 94 (cobertura de las funcionalidades críticas: 96%)

- Pruebas realizadas: funcionales, integración, pruebas de regresión manual, pruebas de despliegue y verificación de integración con Google Sheets y AWS.

Observaciones de calidad

- Los principales incidentes (autenticación, CORS, acceso DB) fueron resueltos y documentados.

- Se recomendó e implementó un procedimiento de fallback (cache) para Google Sheets para mitigar límites de API.

- La estabilidad en dispositivos móviles es satisfactoria; el acceso vía web (localhost) requirió ajustes CORS específicos.

# 4. Lecciones aprendidas clave

Qué salió bien

- Integración técnica (Railway + AWS + Google Sheets) finalmente estable.

- Capacidades del equipo para resolver problemas complejos de despliegue y autenticación.

- La documentación desarrollada durante el proyecto facilitó la transferencia.

- Buena retroalimentación usuario–producto que permitió ajustes rápidos en UX.

Qué debemos mejorar

- Registrar de forma consistente el estado en la herramienta de gestión (Jira); la falta de disciplina afectó métricas Burndown.

- Preparar entornos (DB, variables ENV, accesos) desde el Sprint 0 para evitar bloqueos.

- Aumentar la automatización de pruebas (unitarias) para reducir esfuerzo manual en QA.

- Definir políticas de seguridad y reglas de acceso DB (IP y VPC) antes del despliegue.

Acciones concretas acordadas

- Política diaria obligatoria: actualizar tickets.

- Sprint reservado para QA y hardening en futuras releases.

- Crear pipeline básico de pruebas automáticas para endpoints críticos (auth, rutinas).

- Implementar monitoreo (alertas) en Railway y RDS para detectar degradaciones.

# 5. Cierre formal del proyecto

Declaración de cierre
 Conforme a la entrega de todos los entregables planificados, la verificación por QA y la validación por el Product Owner, se declara cerrado el proyecto Rayostrength — Release 1.0.0.

Transferencia a operaciones
 Se entregó al equipo de Operaciones:

- Código fuente y repositorios (ramas y release tag)

- Scripts de base de datos (SQL) y dump inicial

- Guía de despliegue y variables ENV (documentadas)

- Manuales de usuario (final y técnico)

- Registro de bugs y matriz de pruebas

Recomendaciones inmediatas

- Implementar backups automáticos diarios en RDS y tests de restore mensuales.

- Habilitar alertas en Railway/RDS para conexiones fallidas y errores .

- Plan de mantenimiento: ventanas mensuales para actualizaciones y parches.

- Priorizar creación de pruebas automatizadas para endpoints de autenticación y sincronización de rutinas.