Capstone

SIGLAS Y SECCIÓN: 005D

NOMBRE DE LA SEDE: Antonio Varas

Plan de continuidad y monitoreo

Integrantes:

Emilio Rubina

Fabian Fernández

Benjamín González

Profesor:

CINDY BETZABE CONTADOR CISTERNA

17/11/2025

Contenido

1. Introducción	3

2. Objetivos del Plan de Continuidad	3

3. Alcance	3

4. Responsables y Roles	4

5. Actividades del Plan de Continuidad	4

5.1 Mantenimiento Correctivo	4

5.2 Mantenimiento Preventivo	4

5.3 Mantenimiento Evolutivo	5

6. Riesgos y Acciones de Contención	5

7. Procedimiento de Escalamiento de Incidentes	5

8. Estrategia de Actualizaciones	6

9. Plan de Backup y Recuperación	6

10. Conclusión	6

# 1. Introducción

El Plan de Continuidad del Proyecto Rayostrength tiene como objetivo asegurar la operación estable del sistema, su mantenimiento posterior y la evolución planificada del producto.
Este documento identifica acciones preventivas, recursos, riesgos críticos y procedimientos para garantizar que la aplicación pueda seguir operativa y escalable incluso después del cierre del release inicial.

# 2. Objetivos del Plan de Continuidad

Los objetivos principales son:

- Garantizar la operatividad continua de la app en producción.

- Definir protocolos para el mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo.

- Asegurar que el equipo responsable conozca los procedimientos técnicos y organizativos.

- Mitigar riesgos potenciales y garantizar la recuperación ante fallas.

- Alinear los próximos pasos con la visión del producto y la planificación de releases futuros.

# 3. Alcance

Este plan cubre los siguientes componentes del proyecto:

- Aplicación móvil Rayostrength (iOS/Android).

- Backend en Firebase.

- Integración con Google Sheets para rutinas.

- Módulos principales:

  - Login y registro

  - Rutinas

  - Notificaciones

  - Videollamada

  - Progreso del usuario

  - Administración y membresías

- Documentación y repositorios.

# 4. Responsables y Roles

| Rol | Responsable | Funciones en la continuidad |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Fabian Fernández | Priorización de mejoras, validación de nuevas funciones, contacto con stakeholders. |
| Equipo de Desarrollo | Benjamín González Emilio Rubina | Correcciones, mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades. |
| QA / Tester | Emilio Rubina | Validación continua, pruebas regresivas y preventivas. |

# 5. Actividades del Plan de Continuidad

## 5.1 Mantenimiento Correctivo

Realizado cuando se detectan problemas en la operación:

- Corrección de fallas en UI o navegación.

- Ajustes en integraciones con Firebase.

- Solución de errores en rutinas, notificaciones o videollamadas.

- Soporte ante crash reports provenientes de usuarios.

Tiempo de respuesta recomendado:

- Críticos: 24 horas

- Altos: 48 horas

- Medios: 3–5 días

- Bajos: Siguiente sprint

## 5.2 Mantenimiento Preventivo

Acciones periódicas para evitar fallas:

- Actualización de dependencias (Expo, React Native, Firebase).

- Limpieza de versiones obsoletas.

- Revisión de seguridad (permisos, reglas de Firebase).

- Validación de funcionamiento de APIs externas.

- Revisiones semanales de rendimiento.

## 5.3 Mantenimiento Evolutivo

Ampliación del sistema con nuevas funciones:

- Módulo de nutrición y dieta.

- Recomendaciones inteligentes según progreso.

- Panel web para administradores.

- Integración con IA para sugerir rutinas.

- Sistema de videollamadas integrado sin terceros.

Estas mejoras se gestionarán como nuevos sprints.

# 6. Riesgos y Acciones de Contención

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Caída de Firebase | Alto | Media | Configurar backups automáticos y reglas de seguridad correctas. |
| Conflictos de versiones Expo/React Native | Medio | Alto | Actualizar solo en entornos controlados y probar antes del release. |
| Errores en rutinas almacenadas en Sheets | Alto | Media | Validar formato, crear plantillas controladas y restricciones. |
| Falta de recursos humanos para mantenimiento | Alto | Baja | Definir responsables fijos y capacitar a nuevos miembros. |
| Notificaciones fallan | Medio | Media | Revisar configuración de FCM y permisos de app periódicamente. |

## 7. Procedimiento de Escalamiento de Incidentes

- Usuario o tester reporta la falla.

- QA clasifica el nivel de impacto.

- El Líder técnico valida el origen del problema.

- Equipo de desarrollo ejecuta corrección.

- QA verifica en ambiente de prueba.

- Se despliega hotfix o se agenda en el sprint siguiente.

## 8. Estrategia de Actualizaciones

Cada actualización debe seguir el siguiente flujo:

- Refinamiento del backlog con nuevas necesidades.

- Estimación de historias.

- Sprint específico para mejoras.

- Testing regresivo + pruebas de nuevas funciones.

- Publicación en App Store / Play Store (si aplica).

Se recomienda 1 update menor cada 4–6 semanas.

## 9. Plan de Backup y Recuperación

- Firebase:

  - Backups automáticos activados.

  - Exportación semanal de colecciones críticas.

- Google Sheets:

  - Respaldo automático en Drive.

  - Copia semanal exportada como Excel.

- Código fuente:

  - Repositorio Git con ramas protegidas.

  - Puntos de restauración antes de cada actualización.

## 10. Conclusión

El Plan de Continuidad garantiza que el proyecto Rayostrength pueda continuar funcionando de forma estable, segura y escalable después de su release inicial.
Con una estructura clara de mantenimiento, gestión de riesgos y roadmap futuro, el equipo queda preparado para:

- Expandir nuevas funcionalidades

- Resolver incidentes con rapidez

- Mantener la calidad del producto

- Asegurar la satisfacción del cliente