|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Al revisar la carta Gantt del proyecto, pude notar que no todas las actividades se cumplieron exactamente en los tiempos definidos. Las etapas de front-end y back-end presentaron algunos retrasos, principalmente por ajustes en los requerimientos y dificultades técnicas. Sin embargo, la organización del equipo, el uso de herramientas de gestión y la comunicación constante facilitaron el avance general. A pesar de los contratiempos, la carta Gantt fue una guía útil para reprogramar tareas y mantener el control del proyecto, permitiendo cumplir con los objetivos principales.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades del proyecto manteniendo una buena comunicación dentro del equipo y realizando reuniones de seguimiento para reorganizar tareas y ajustar los plazos cuando fue necesario. Además, se implementó una mejor planificación del trabajo en el front-end y back-end, priorizando las tareas más críticas y dividiendo el trabajo en partes más pequeñas para avanzar de forma constante. En adelante, planeo seguir mejorando la gestión del tiempo, anticipar posibles problemas técnicos y apoyarme en herramientas de control de proyecto para evitar nuevos retrasos y asegurar un desarrollo más fluido.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva, ya que he logrado cumplir con los objetivos principales del proyecto y mantener un buen nivel de compromiso y responsabilidad. Destaco la capacidad de adaptación ante imprevistos, el trabajo en equipo y la organización para avanzar. Sin embargo, reconozco que puedo mejorar en la gestión del tiempo y en la planificación anticipada de tareas técnicas, para evitar acumulaciones de trabajo y optimizar los plazos en futuras etapas o proyectos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la inquietud de si el enfoque actual del desarrollo está alineado con las expectativas técnicas y de calidad del proyecto. Me gustaría preguntar al docente o a mis compañeros qué mejoras podrían sugerir en la estructura o funcionalidad del sistema, y si consideran que el ritmo de avance y la organización del equipo son adecuados para cumplir con los próximos objetivos del proyecto.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, considero que algunas actividades podrían redistribuirse para equilibrar mejor la carga de trabajo y optimizar los tiempos. En especial, sería útil que las tareas del tipo de documentación y front-end se dividan de forma más clara según las fortalezas de cada integrante. Además, podrían asignarse nuevas actividades relacionadas con pruebas y documentación, para asegurar la calidad del producto final y dejar un registro completo del proceso.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de manera positiva, ya que ha existido buena comunicación, compromiso y colaboración entre los integrantes. Todos han aportado desde sus habilidades, lo que ha permitido avanzar de forma constante y resolver problemas en conjunto. Entre los aspectos positivos destacamos la coordinación, la responsabilidad individual y la disposición para apoyar a los demás. Sin embargo, creemos que podríamos mejorar la organización del tiempo y la planificación de tareas.